## Slide 1: 集团司库系统及金融服务平台 基础运维周报
2021年1月19日

## Slide 2: 目 录
2
下周工作计划
3
优化建议
4
本周运维工作概况
1
本周运维工作分析
2

## Slide 3: 目 录
3
下周工作计划
3
优化建议
4
本周运维工作概况
1
本周运维工作分析
2

## Slide 4: 1.1 平台资源分布
硅谷3B-308机房（128台）
4
其他
CFCA（4台）
存储资源（5台）
网络资源（20台）
内网微服务区
（11台）
内网后台区
（7台）
外网安全接入区
（2台）
外网后台区
（6台）
外网组件区
（4台）
外网微服务区
（15台）
生产环境（88台）
准生产区
（14台）
银行前置区
（23台）
银行测试区
（4台）
OCR
(2台)
内网存储区
（12台）
系统管理区
（6台）
库房（13台）
上架（ 9台）
待分配（22台）
测试环境（18台）
硅谷3B-308机房集团司库及金融服务平台

## Slide 5: 1.2 平台资源分布
5
2020年6月（96台）
2020年7月（99台）
2020年9月（128台）
新平台上线
利旧3台
从集团A708搬迁至硅谷308机房2台兴业前置机和1台招行前置机
利旧7台
从集团A708搬迁至硅谷308机房7台
研发测试扩容项目
研发测试扩容项目购置22台，未接维
集团司库与金融服务平台主机资源变化

## Slide 6: 1.3 本周主要工作
自动化运维工具
xxx
优化改善
TEXT
接维进展
Text here
日常工作
变更
巡检
问题处理
响应支撑
支撑发版
本周基础设施运行状态稳定 ，发生故障0个，运维工作以xx、xx、xx和xx为主。
Notes: 将本月工作挑出重点分4类填写

## Slide 7
7
1.4 本周重点工作
1、年结保障
2、慧企管理平台前后端升级
3、硅谷308机房主机raid卡驱动隐患排查
XX-XX各专业支撑保障年终结算，圆满完成。
2021年01月07日20:30—21:30硅谷3B308机房生产环境慧企容器化管理平台前后端顺利升级完成。
硅谷308机房上次10.123.16.4发生自动重启，是Adaptec厂商的raid卡驱动版本低导致重启，经统计共35台主机raid卡（核心区18台，用户区8台，准生产9台）为Adaptec厂商，原厂建议升级版本。
主动维护
被动维护
1、年结保障
2、慧企管理平台前后端升级
XX-XX各专业支撑保障年终结算，圆满完成。
2021年01月07日20:30—21:30硅谷3B308机房生产环境慧企容器化管理平台前后端顺利升级完成。
Notes: 本周重点工作列出

## Slide 8: 目 录
8
下周工作计划
3
优化建议
4
本周运维工作概况
1
本周运维工作分析
2

## Slide 9: 2.1 运维工作统计（次数）
 | 变更 | 资源权限管理 | 配合操作 | 支撑发版 | 问题和告警处理 | 故障处理
主机&存储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
数据库 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5
慧企 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
网络 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
汇总 | 2 | 0 | 10 | 12 | 3 | 16
Chart: 本周运维工作统计
| 变更 | 资源权限管理 | 配合操作及排障 | 支撑发版 | 故障和问题
系列一 | 38 | 84 | 39 | 44 | 8
Chart: 本周运维工作占比
| 变更 | 资源权限管理 | 配合操作及排障 | 支撑发版 | 故障和问题
运维工作 | 38 | 84 | 39 | 44 | 8
Notes: 写个备注

## Slide 10: 2.2 巡检
专业 | 巡检次数 | 异常次数 | 报告提交次数 | 周一 |  | 周二 |  | 周三 |  | 周四 |  | 周五 |  | 周六 |  | 周日 |  | 巡检方式
主机&存储 |  |  |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 监控系统
 |  |  |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 
慧企 | 11 | 0 | 6 | 上午 | √ | 上午 | √ | 上午 | √ | 上午 | √ | 上午 | √ | 上午 |  | 上午 | √ | 自动化脚本、监控系统
 |  |  |  | 下午 | √ | 下午 | √ | 下午 | √ | 下午 | √ | 下午 | √ | 下午 |  | 下午 |  | 
数据库 |  |  |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 自动化脚本、监控系统
 |  |  |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 
网络 |  |  |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 上午 |  | 人工巡检、监控系统
 |  |  |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 下午 |  | 
本周巡检发现异常XX次，分别为XX。

## Slide 11: 2.3 变更
专业 | 变更类别 | 变更内容 | 变更影响 | 变更时间 | 资源支持 | 目前进展
本周共计划变更XX个，主动优化类XX个，需求响应类XX个。
已实施完成XX个，变更准备中XX个。

## Slide 12: 2.4 支撑发版
专业 | 发版时间 | 次数 | 工作内容 | 异常情况处理

## Slide 13: 2.5 资源权限管理
序号 | 所属专业 | 环境 | 需求方 | 申请内容 | 完成进度
1 | 慧企 | Uat环境 | 基础平台 | 申请新建应用file_admin并授权给zhaoziwei | 已完成
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 

## Slide 14: 2.6 配合操作及排障
序号 | 所属专业 | 环境 | 需求方 | 申请内容 | 完成进度
1 | 慧企 | Uat及预发布环境 | 核心 | 配合核心拉取相关镜像到本地 | 已完成
2 | 慧企 | 生产环境绿区 | 研发中心 | 配合启动绿区部分基础服务 | 已完成
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  | 

## Slide 15: 2.7 问题和告警处理分析
1、放上监控系统里的告警统计图。
1、本周维护发现问题1次，处理1次，处理完成率100%。
专业 | 问题描述 | 处理结果 | 原因分析 | 后续建议
1、本周监控系统发生告警XX次，处理XX次，处理完成率XX%。
告警内容分析：
Notes: 监控系统是否能发现所有告警？没有沃云的告警情况。自动化巡检脚本发现的问题是否也统计上？加一个告警处理率；告警级别，本月告警总数监控系统里有图表

## Slide 16
2.8 故障处理和分析
本周未发生故障。
故障分析
  故障描述：
  故障原因：
  解决措施：
  故障报告汇报

## Slide 17
2.9 主机&存储运行情况分析
表现形式自己定，建议内容只做一页。包含308和708机房情况，可以从以下几方面总结：性能、稳定性、对应用支撑情况，资源、架构等变化情况（仅供参考）。

## Slide 18
2.10 数据库运行情况分析
表现形式自己定，建议内容只做一页。包含308和708机房情况，可以从以下几方面总结：性能、稳定性、对应用支撑情况，资源、架构等变化情况（仅供参考）。

## Slide 19: 2.11慧企运行情况分析–集群资源使用情况
Chart: 外网微服务区CPU（核）
| 已分配 | 未分配
容量 | 923 | 613
Chart: 外网微服务区 内存（G）
| 已分配 | 未分配
容量 | 2422 | 3762
外网微服务区 |  | 
项目名称 | 服务名称 | 实例数量
监管报送 | crisservice | 1
 | crisview | 1
公共服务 | pubservice | 6
司库 | treasurer-acct-view | 4
 | treasurer-dv-view | 2
 | treasurer-pay-service | 6
 | treasurer-pos-service | 4
 | treasurer-fin-view | 2
 | treasurer-fin-service | 2
 | treasurer-pos-view | 4
 | treasurer-bud-service | 6
 | treasurer-pay-view | 6
 | treasurer-dv-service | 2
 | treasurer-bud-view | 6
 | treasurer-acct-service | 4
 | treasurer-file | 2
Bpm-审批域前台 | Bpmview | 6
bpm-审批域中台 | bpmservice | 6
公共管理 | pubview | 6
内容影像 | vimservice | 4
 | ecmssearchservice | 4
 | ecmsftsservice | 4
 | ecmscommonservice | 4
外网微服务区部署11个应用项目，包含42个服务，运行实例148个。
占用CPU资源60%，内存资源39%。
asm事后监督系统 | asmservice | 2
 | asmview | 2
平台公共服务 | auth-sec-service | 4
 | unite-codeadmin | 2
 | auth-gateway-api | 2
 | deposit | 2
 | sg-gateway-admin | 4
 | auth-service | 4
 | sg-gateway | 4
 | sg-collector | 4
 | auth-permission | 2
 | auth-sec-manager | 2
 | sg-view | 1
 | fcpcode | 5
 | pubdata | 3
 | unite-manager | 2
 | sg-cmp-backend | 2
电子凭证前台 | evsview | 4
客户信息管理前台 | ecifview | 5
合计 | 42 | 148
Notes: 外网微服务区部署11个项目，包含39个服务，运行实例142个。
占用CPU资源升高到59%，内存资源升高到39%。

## Slide 20: 2.11慧企运行情况分析–集群资源使用情况
Chart: 外网后台区 CPU（核）
| 已分配 | 未分配
容量 | 341 | 43
Chart: 外网后台区 内存（G）
| 已分配 | 未分配
容量 | 970 | 576
外网后台区 |  | 
项目名称 | 服务名称 | 实例数量
决策分析 | decisionserver | 1
 | decisionbi | 1
bps-流程引擎后台 | bpsworkspace | 1
 | bpsserver | 1
 | bpsserver2 | 1
esb | esb-server1 | 1
 | esb-server2 | 1
 | esb-server3 | 1
 | esb-dangban | 0
司库 | fcp-archive | 1
 | treasurer-pay-job | 1
 | treasurer-pos-job | 1
 | treasurer-acct-job | 1
 | treasurer-bud-job | 1
 | treasurer-fin-job | 1
 | treasurer-dv-job | 1
反洗钱 | fxqjobadmin | 1
 | fxqjobexecutor | 1
 | fxqservice | 1
 | fxqservice2 | 1
外网后台区部署7个项目，包含27个服务，运行实例26个。
占用CPU资源升高到89%，内存资源升高到63%。
east数据报送 | eastservice | 1
 | eastservice02 | 1
投资系统 | xquant-xir2 | 1
 | xquant-calc2 | 1
 | xquant-calc | 1
 | xquant-xir | 1
 | xquant-smartbi | 1
合计 | 27 | 26

## Slide 21: 2.11慧企运行情况分析–集群资源使用情况
Chart: 内网微服务区 CPU（核）
| 已分配 | 未分配
容量 | 546 | 478
Chart: 内网微服务区 内存（G）
| 已分配 | 未分配
容量 | 1393 | 2730
内网微服务区部署5个项目，包含35个服务，运行实例103个。
占用CPU资源53%，内存资源34%。
内网微服务 |  | 
项目名称 | 服务名称 | 实例数量
消息中心 | msgcenterservice | 2
 | msgcenterserviceconsumer | 2
统一接入 | uapservice | 7
客户信息管理 | ecifservice | 5
核心 | asidserivce | 2
 | evsservice | 5
 | ebankservice | 5
 | cmstransservice | 1
 | cmsservice | 6
 | ebankview | 4
 | asidview | 2
 | cmsview | 4
 | utipfileservice | 4
 | utippubservice | 4
 | utipservice | 4
 | utipjobservice | 1
 | bedcservice | 4
信贷 | nfbcm-service-adapter | 2
 | nfbcm-data-transfer | 2
 | nfbcm-service-imes | 2
 | nfbcm-neams | 2
 | nfbcm-service-prms | 2
 | nfbcm-message-front | 2
 | nfbcm-service-fbcm | 2
 | nfbcm-greport-service | 2
信贷 | nfbcm-ebs-service | 2
 | nfbcm-app-center-service | 2
 | nfbcm-message-service | 2
 | nfbcm-service-ics | 2
 | nfbcm-service-crm | 2
财务公司头寸管理 | cpm-apportion | 2
 | cpm-liquidity | 2
 | cpm-interbank | 4
 | cpm-autotask | 3
 | cpm-position | 4
合计 | 35 | 103

## Slide 22: 2.11 慧企运行情况分析–集群资源使用情况
Chart: 内网后台区 CPU（核）
| 已分配 | 未分配
容量 | 181 | 499
Chart: 内网后台区 内存（G）
| 已分配 | 未分配
容量 | 594 | 2239
内网后台区 |  | 
项目名称 | 服务名称 | 实例数量
数据仓库 | odsctlsagent2 | 1
 | odsctlsagent1 | 1
 | odsctlmagent | 1
 | odsctlmain | 1
核心 | rdpcw | 1
 | v7cw | 7
 | rdpcw2 | 1
RPA | commander-pinecone | 2
 | nacos | 1
 | commander-bot-manager | 2
 | commander-manager | 1
 | commander-queue | 2
 | commander-uic | 2
 | commander-auth | 2
 | commander-fe | 2
合计 | 15 | 27
内网后台区部署3个应用项目，包含15个服务，运行实例27个。
占用CPU资源27%，内存资源21%。

## Slide 23
2.12 网络运行情况分析
表现形式自己定，建议内容只做一页。包含308和708机房情况，可以从以下几方面总结：性能、稳定性、对应用支撑情况，资源、架构等变化情况（仅供参考）。

## Slide 24: 目 录
24
下周工作计划
3
优化建议
4
本周运维工作概况
1
本周运维工作分析
2

## Slide 25: 下周工作计划-专项、重点工作
1、
2、
3、
目前进展：
目前进展：
目前进展：
后续计划：
资源需求：
后续计划：
资源需求：
后续计划：
资源需求：
Notes: 字号：10
字体：微软雅黑
填充：左右上下：0.1厘米

## Slide 26: 下周工作计划-常规工作
序号 | 所属专业 | 工作类别 | 工作内容 | 工作进度 | 后续安排
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 

## Slide 27: 目 录
27
下周工作计划
3
优化建议
4
本周运维工作概况
1
本周运维工作分析
2

## Slide 28: 优化建议
Notes: 日常维护遇到问题、隐患，优化处理的解决方案或者建议

## Slide 29: 谢 谢！